Studienarbeit IT2010 5 Semester

Projekt-Thema:

Entwicklung einer Kommunikationsapplikation für mobile Endgeräte

Wissenschaftliche Betreuung:

Prof. Dr. Rainer Höhne     EMAIL: Rainer.Hoehne@hwr-berlin.de

Student:   Lentz, Tobias Matr. Nr: 628483 EMAIL: T.Lentz@gmx.net

Student:   Güthling, Christian Matr. Nr: 623633 EMAIL: guedy87@gmx.de

Der nachfolgende Zeitplan ist eine vorläufige Planung für den Zeitlichen Ablauf des Studienprojekts. Die einzelnen Zeiträume können sich Aufgrund von Komplikationen und der dazwischen liegenden Praxisphase leicht verschieben, wobei die Positionen gleich bleiben.

Zeitplanung:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Auszuführende Arbeiten | Zeitplan |
| 1. | Sammlung von Information und Entscheidungsprozess über die verwendeten Entwicklungswerkzeuge | 03.09.12 – 16.09.12 |
| 2. | Einführung in Dreamwaver | 17.09.12 – 23.09.12 |
| 3. | Einführung in Phonegab | 24.09.12 – 30.09.12 |
| 4. | Entwicklung eines Kommunikationskonzepts. | 01.10.12 – 14.10.12 |
| 5. | Entwicklung eines Prototypen. | 15.10.12 – 09.12.12 |
| 6. | Weiterentwicklung des Prototypen zum 1. Release. | 10.12.12 – 27.01.13 |
| 7. | Testen und Refactoring zur Verbesserung der Stabilität. | 26.01.13 – 10.02.13 |
| 8. | Zeitspanne für Erweiterungen bzw. Komplikationen. | 11.02.13 – 01.03.13 |
| 9. | Abgabe | 04.03.2013 |

Neben läufig:

Erstellen einer Präsentation über das Studienprojekt.

Erstellen einer ausführlichen Dokumentation der aktuellen Arbeiten.

04.10.2012

T.Lentz , C.Güthling